Projecte Final de Cicle

Film App

Alumne: 	Enrique Marchuet March

DNI:	20.801.181-G

Tutor Individual:	Alberto Benetó / Bertran Molla

Tutor del grup:	Jesús

### Dades del Projecte

### Dades de l’alumne

| Nom i cognoms | ENRIQUE MARCHUET MARCH |
| --- | --- |
| NIF/NIE | 20801181-G |
| Curs i CF | 2n DAM |

### Dades del projecte

| Títol del projecte | FILM APP |
| --- | --- |
| Nom del tutor individual | ALBERTO BENETÓ / BERTRAN MOLLA |
| Nom del tutor del grup | JESÚS ORTI |
| Resum | Film App és una aplicació pensada per a persones aficionades al cinema que volen compartir les seues opinions, descobrir noves pel·lícules i connectar amb altres usuaris amb gustos similars. L’objectiu principal de l’aplicació és apropar persones amb esta afició, mitjançant una experiència social i accessible i fomentar la interacció entre usuaris i la creació d’una comunitat activa al voltant del cinema. |
| Abstract | Film App is an application designed for movie enthusiasts who want to share their opinions, discover new films, and connect with other users who share the same passion for cinema. The main goal of the application is to bring together people with this shared interest through a social and accessible experience, encouraging interaction between users and the creation of an active community centered around cinema. |
| Mòduls implicats | - Programació multimedia i dispositius mòbils - Accés a dades - Programació |
| Data de presentació | 25 de MAIG de 2025 |

# Índex

Dades del Projecte	1

Dades de l’alumne	1

Dades del projecte	1

Índex	2

1. Introducció / Marc del projecte	3

1.1. Descripció del projecte	3

1.2. Objectius	3

1.3. Tipus de projecte	3

1.4. Orientacions per al desenvolupament i recursos	3

2. Anàlisi de Requeriments	4

2.1. Estudi de l'estat de l'art/Estudi de mercat	4

2.2. Definició de requeriments	4

3. Metodologia de Desenvolupament	5

3.1. Descripció de la metodologia àgil	5

3.2. Backlog del producte	5

3.3. Planificació temporal	5

4. Desenvolupament iteratiu per sprints	6

4.1. Sprint 1: Funcionalitat X	6

4.2. Sprint 2: Funcionalitat Y	6

4.3. Sprint 3: Funcionalitat Z	6

4.N. Sprint N: Ajustos finals i preparació per a producció	6

5. Conclusions i Treballs Futurs	7

5.1. Resum dels resultats	7

5.2. Possibles millores	7

# 1. Introducció / Marc del projecte

## 1.1. Descripció del projecte

## Film App és una aplicació multiplataforma orientada a la creació d’una comunitat social per a persones aficionades al cinema.

## La plataforma permet als usuaris compartir opinions sobre pel·lícules, publicar comentaris, guardar contingut favorit i interactuar amb altres persones que comparteixen la mateixa afició.

## L’aplicació ha sigut desenvolupada amb Flutter, fet que permet el seu funcionament en diferents plataformes des d’una única base de codi, i utilitza Google Cloud Firestore com a sistema de base de dades al núvol.

## La finalitat principal del projecte és crear un espai accessible, modern i dinàmic on els usuaris puguen descobrir noves pel·lícules i connectar amb altres persones amb interessos similars. A més de la part social, el projecte també busca aplicar tecnologies actuals utilitzades en el desenvolupament d’aplicacions modernes, incorporant funcionalitats com autenticació d’usuaris, sincronització en temps real i suport multiidioma en castellà, anglès i català.

## 1.2. Objectius

- Desenvolupar una aplicació multiplataforma orientada a la comunitat cinematogràfica.

- Permetre el registre i autenticació segura d’usuaris.

- Facilitar la interacció entre usuaris mitjançant comentaris i opinions.

- Crear un sistema de gestió de pel·lícules favorites.

- Fomentar la creació d’una comunitat activa al voltant del cinema.

- Implementar sincronització de dades en temps real mitjançant Firestore.

- Aplicar una arquitectura modular i escalable.

- Desenvolupar una interfície intuïtiva, moderna i accessible.

- Incorporar suport multiidioma en català, castellà i anglès.

- Garantir una experiència responsive en diferents dispositius i plataformes.

- Utilitzar tecnologies modernes com Flutter i Firebase.

- Aplicar els coneixements adquirits durant el cicle DAM en un projecte real.

## 1.3. Tipus de projecte

El projecte, és un extern: desenvolupament orientat a usuaris finals externs, amb l’objectiu de crear una comunitat oberta de persones aficionades al cinema que puguen interactuar, compartir opinions i descobrir noves pel·lícules mitjançant la plataforma.1.4. Orientacions per al desenvolupament i recursos

Explicació de metodologies i recursos utilitzats (àgils, desenvolupament iteratiu, bibliografia, tecnologies, etc.).

# 2. Anàlisi de Requeriments

## 2.1. Estudi de l'estat de l'art/Estudi de mercat

Actualment existeixen diverses aplicacions relacionades amb el món del cinema i les sèries, com ara IMDb, Letterboxd o TV Time. Estes plataformes permeten consultar informació sobre pel·lícules, guardar contingut favorit i, en alguns casos, publicar ressenyes o valoracions. No obstant això, moltes d’elles estan enfocades principalment a la consulta d’informació i no tant a la creació d’una comunitat social pròxima i accessible.

Film App naix amb la idea d’oferir una experiència més social i centrada en la interacció entre usuaris amb una afició comuna. El valor afegit del projecte es troba en la simplicitat d’ús, la possibilitat de compartir opinions en temps real i la creació d’una comunitat activa al voltant del cinema. A més, l’aplicació ha sigut desenvolupada amb tecnologies modernes com Flutter i Firebase, incorporant suport multiidioma i funcionament multiplataforma des d’una única base de codi.

IMDb

IMDb és una de les plataformes cinematogràfiques més conegudes a nivell mundial. Ofereix una enorme base de dades amb informació detallada sobre pel·lícules, actors, directors i sèries.

Avantatges

- Gran quantitat d’informació cinematogràfica

- Base de dades molt actualitzada

- Valoracions i ressenyes d’usuaris

- Popularitat i reconeixement internacional

Inconvenients

- Interfície carregada amb molta informació

- Experiència social limitada

- Massa enfocada a consulta de dades i no a comunitat

- Algunes funcionalitats estan orientades a subscripcions premium

Letterboxd

Letterboxd és una xarxa social centrada en el seguiment i valoració de pel·lícules. Té una comunitat molt activa d’usuaris cinèfils.

Avantatges

- Gran component social

- Interfície moderna i visual

- Possibilitat de crear llistes i diaris personals

- Comunitat molt participativa

Inconvenients

- Menys enfocada a usuaris casuals

- Algunes funcionalitats avançades són de pagament

- Pot resultar complexa per a nous usuaris

- Predomini de contingut en anglè

TV Time

TV Time està orientada principalment al seguiment de sèries i episodis, encara que també incorpora pel·lícules.

Avantatges

- Seguiment d’episodis i progrés de visualització

- Recomanacions personalitzades

- Component social i comentaris

- Interfície senzilla i intuïtiva

Inconvenients

- Major enfocament en sèries que en cinema

- Comunitat menys centrada en debat cinematogràfic

- Dependència de connexió constant

- Algunes opcions socials són limitades

Valor afegit de Film App

Film App busca combinar els aspectes més interessants d’estes plataformes mantenint una experiència més senzilla, accessible i centrada en la interacció entre usuaris. L’aplicació pretén fomentar una comunitat activa on compartir opinions sobre cinema de manera ràpida i intuïtiva.

A més, el projecte incorpora característiques pròpies com:

- Desenvolupament multiplataforma amb Flutter

- Sincronització en temps real amb Firestore

- Sistema multiidioma en català, castellà i anglès

- Interfície simplificada i enfocada a la usabilitat

- Arquitectura moderna basada en tecnologies cloud

## 2.2. Definició de requeriments

- Requeriments funcionals i no funcionals

Requeriments funcionals

- Permetre el registre de nous usuaris

- Permetre l’inici de sessió d’usuaris ja registrats

- Permetre el tancament de sessió

- Mostrar una llista de pel·lícules disponibles

- Permetre consultar la informació bàsica d’una pel·lícula

- Permetre afegir pel·lícules a favorits

- Permetre eliminar pel·lícules de favorits

- Permetre publicar comentaris sobre pel·lícules

- Permetre visualitzar comentaris d’altres usuaris

- Permetre canviar l’idioma de l’aplicació

- Permetre utilitzar l’aplicació en castellà, català i anglès

- Guardar la informació dels usuaris en Firestore

- Sincronitzar els canvis de dades en temps real

Requeriments no funcionals

- Oferir una interfície clara, intuïtiva i fàcil d’utilitzar

- Garantir una experiència multiplataforma mitjançant Flutter

- Mantindre una arquitectura modular i escalable

- Protegir l’accés a les dades mitjançant autenticació

- Utilitzar una base de dades cloud segura i disponible

- Assegurar temps de resposta adequats en les operacions principals

- Adaptar la interfície a diferents grandàries de pantalla

- Facilitar el manteniment futur del codi

- Permetre futures ampliacions de funcionalitats

- Garantir una experiència d’usuari coherent en tots els idiomes

- Casos d’ús i històries d’usuari

| Codi | Cas d’ús | Actor principal | Descripció |
| --- | --- | --- | --- |
| CU01 | Registrar-se | Usuari no registrat | L’usuari crea un compte nou dins de l’aplicació. |
| CU02 | Iniciar sessió | Usuari registrat | L’usuari accedeix a l’aplicació amb les seues credencials. |
| CU03 | Consultar pel·lícules | Usuari registrat | L’usuari visualitza el contingut disponible. |
| CU04 | Consultar detall d’una pel·lícula | Usuari registrat | L’usuari accedeix a la informació concreta d’una pel·lícula. |
| CU05 | Afegir a favorits | Usuari registrat | L’usuari marca una pel·lícula com a favorita. |
| CU06 | Eliminar de favorits | Usuari registrat | L’usuari elimina una pel·lícula de la seua llista de favorits. |
| CU07 | Publicar comentari | Usuari registrat | L’usuari escriu una opinió sobre una pel·lícula. |
| CU08 | Consultar comentaris | Usuari registrat | L’usuari llig opinions publicades per altres usuaris. |
| CU09 | Canviar idioma | Usuari registrat | L’usuari modifica l’idioma de la interfície. |
| CU10 | Tancar sessió | Usuari registrat | L’usuari ix del seu compte de manera segura. |

- Com a usuari, vull registrar-me en l’aplicació per poder accedir a les funcionalitats de la comunitat

- Com a usuari registrat, vull iniciar sessió per recuperar el meu perfil i les meues preferències

- Com a usuari, vull consultar pel·lícules per descobrir nous continguts

- Com a usuari, vull veure el detall d’una pel·lícula per conéixer més informació abans d’afegir-la a favorits

- Com a usuari, vull marcar pel·lícules com a favorites per guardar-les i consultar-les més endavant

- Com a usuari, vull eliminar una pel·lícula de favorits si ja no m’interessa

- Com a usuari, vull publicar comentaris per compartir la meua opinió amb altres persones

- Com a usuari, vull llegir comentaris d’altres usuaris per descobrir diferents punts de vista

- Com a usuari, vull canviar l’idioma de l’aplicació per utilitzar-la en la llengua que preferisca

- Com a usuari, vull tancar sessió per protegir el meu compte quan deixe d’utilitzar l’aplicació

- Mockups i prototipus inicials

Abans de començar el desenvolupament de l’aplicació es van dissenyar diversos mockups i prototipus inicials amb l’objectiu de definir l’estructura visual, la navegació i l’experiència d’usuari. Esta fase va permetre planificar la disposició dels elements principals de la interfície abans d’implementar-los en Flutter.

Els primers dissenys es van centrar en les pantalles principals de l’aplicació:

- Pantalla d’inici de sessió

- Pantalla de registre

- Pantalla principal amb llistat de pel·lícules

- Pantalla de detall de pel·lícula

- Pantalla de favorits

- Pantalla de configuració i canvi d’idioma

Els mockups es van plantejar seguint criteris de simplicitat i accessibilitat, buscant una navegació intuïtiva i una experiència visual moderna. També es va tindre en compte l’adaptabilitat a diferents dispositius, plantejant des del principi un disseny responsive compatible amb mòbils i tauletes.

Durant esta fase inicial també es van definir aspectes relacionats amb:

- Organització dels menús

- Distribució dels continguts

- Jerarquia visual dels elements

- Colors i estil general de la interfície

- Flux de navegació entre pantalles

Els prototipus inicials van servir com a guia durant el desenvolupament de la interfície definitiva i van permetre detectar possibles problemes d’usabilitat abans de començar la implementació tècnica de l’aplicació.

# 3. Metodologia de Desenvolupament

## 3.1. Descripció de la metodologia àgil

Per a la gestió del projecte s’ha utilitzat una metodologia inspirada en Scrum, adaptada al fet que es tracta d’un projecte individual. El desenvolupament s’ha dividit en diferents fases de treball, i a cadascuna d’aquestes fases se li ha dedicat aproximadament una setmana. Aquesta organització ha permès avançar de manera progressiva, planificar millor les tasques i revisar l’estat del projecte de forma contínua.

En cada fase s’han definit uns objectius concrets, com ara l’anàlisi de requisits, el disseny de l’aplicació, la implementació de funcionalitats, les proves i la documentació. Al final de cada setmana s’ha revisat el treball realitzat per comprovar si s’havien assolit els objectius previstos i detectar possibles millores o tasques pendents.

Com que el projecte ha estat desenvolupat de manera individual, jo he assumit tots els rols del procés. Això inclou la planificació de les tasques, la presa de decisions, el desenvolupament, les proves, la revisió del resultat i la documentació. Per tant, les funcions de Product Owner, Scrum Master i equip de desenvolupament han estat concentrades en una única persona.

Per facilitar el seguiment del projecte, el codi s’ha mantingut sincronitzat mitjançant GitHub. D’aquesta manera, el tutor ha pogut consultar el progrés en qualsevol moment, revisar els canvis realitzats i proposar punts de millora o noves funcionalitats a incloure. Aquesta sincronització també ha servit com a sistema de control de versions, permetent mantenir un historial dels canvis i una millor organització del desenvolupament.

## 3.2. Backlog del producte

Les funcionalitats del projecte s’han organitzat segons la seua importància dins del desenvolupament de l’aplicació. Primer s’han implementat les funcions bàsiques i imprescindibles perquè el sistema poguera funcionar correctament, i posteriorment s’han afegit millores visuals, funcionalitats complementàries i tasques de revisió.

Sprint 1: Anàlisi i estructura inicial

En el primer sprint es prioritza la definició dels requisits principals del projecte i la creació de l’estructura base de l’aplicació. Les funcionalitats més importants d’aquesta fase són:

- Definició dels objectius del projecte

- Identificació dels usuaris i necessitats principals

- Creació de l’estructura inicial del projecte

- Preparació del repositori a GitHub

- Planificació de les funcionalitats principals

Sprint 2: Disseny de la interfície i navegació

En el segon sprint es prioritza el disseny visual i l’organització de les pantalles principals. L’objectiu és aconseguir una aplicació clara, ordenada i fàcil d’utilitzar.

- Disseny de les pantalles principals

- Definició de la navegació entre pantalles

- Creació dels primers components visuals

- Adaptació de la interfície a les necessitats de l’usuari

- Revisió del disseny amb el tutor per aplicar possibles millores

Sprint 3: Implementació de funcionalitats principals

En el tercer sprint es desenvolupen les funcionalitats essencials de l’aplicació. Aquestes són les més prioritàries, ja que permeten que el projecte complisca la seua funció principal.

- Implementació de la funcionalitat principal de l’aplicació

- Gestió de dades necessàries per al funcionament del sistema

- Connexió entre les diferents pantalles

- Validació bàsica de dades introduïdes per l’usuari

- Comprovació del correcte funcionament de les funcions bàsiques

Sprint 4: Millores, proves i documentació

En l’últim sprint es prioritzen les tasques de refinament, correcció d’errors i preparació de la versió final del projecte.

- Correcció d’errors detectats durant el desenvolupament.

- Millora de l’experiència d’usuar

- Optimització de la interfície

- Realització de proves de funcionament

- Actualització del repositori de GitHub

- Elaboració i revisió de la documentació final

Aquesta priorització permet assegurar que les funcionalitats més importants es desenvolupen primer i que, en cas de necessitar ajustos, el projecte mantinga sempre una versió funcional.

## 3.3. Planificació temporal

- Diagrames de Gantt per a visualitzar la distribució temporal dels sprints i les seves tasques.

| Fase / Sprint | Dates | Tasques principals | Durada |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1: Anàlisi i planificació | 27 d’abril – 3 de maig de 2026 | Definició d’objectius, anàlisi de requisits, identificació d’usuaris, planificació inicial i creació del repositori a GitHub | 1 setmana |
| Sprint 2: Disseny i estructura | 4 de maig - 10 de maig de 2026 | Disseny de pantalles, definició de la navegació, estructura inicial del projecte i creació dels primers components visuals | 1 setmana |
| Sprint 3: Implementació principal | 11 de maig - 17 de maig de 2026 | Desenvolupament de les funcionalitats principals, gestió de dades, connexió entre pantalles i validació bàsica | 1 setmana |
| Sprint 4: Proves i documentació | 18 de maig - 24 de maig de 2026 | Correcció d’errors, millores d’interfície, proves de funcionament, revisió final i documentació del projecte | 1 setmana |

| Tasca / Sprint | 27 abr. - 3 maig | 4 maig - 10 maig | 11 maig - 17 maig | 18 maig - 24 maig |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anàlisi de requisits | X |  |  |  |
| Definició d’objectius | X |  |  |  |
| Creació del repositori GitHub | X |  |  |  |
| Disseny de pantalles |  | X |  |  |
| Definició de la navegació |  | X |  |  |
| Estructura inicial del projecte |  | X |  |  |
| Implementació de funcionalitats principals |  |  | X |  |
| Gestió i validació de dades |  |  | X |  |
| Connexió entre pantalles |  |  | X |  |
| Proves de funcionament |  |  |  | X |
| Correcció d’errors |  |  |  | X |
| Documentació final |  |  |  | X |

- Estimació de temps per a cada funcionalitat o fase del projecte.

| Funcionalitat / Fase | Dates aproximades | Temps estimat |
| --- | --- | --- |
| Anàlisi dels requisits i objectius | 27 abr. - 3 maig | 5 hores |
| Planificació dels sprints i tasques | 27 abr. - 3 maig | 3 hores |
| Configuració inicial del projecte i GitHub | 27 abr. - 3 maig | 4 hores |
| Disseny de la interfície | 4 maig - 10 maig | 8 hores |
| Definició de la navegació | 4 maig - 10 maig | 4 hores |
| Creació de components visuals | 4 maig - 10 maig | 6 hores |
| Implementació de funcionalitats principals | 11 maig - 17 maig | 12 hores |
| Gestió de dades | 11 maig - 17 maig | 6 hores |
| Validació i comprovació del funcionament | 11 maig - 17 maig | 5 hores |
| Correcció d’errors i millores | 18 maig - 24 maig | 6 hores |
| Proves finals | 18 maig - 24 maig | 4 hores |
| Documentació del projecte | 18 maig - 24 maig | 8 hores |

# 4. Desenvolupament iteratiu per sprints

## 4.1. Sprint 1: Anàlisi, planificació i configuració inicial

## Disseny de la solució

## En aquest primer sprint es va definir la base general del projecte. L’objectiu principal era analitzar què havia de fer l’aplicació, quines necessitats havia de cobrir i com s’organitzaria el desenvolupament durant les setmanes següents.

## Es van identificar els requisits principals del projecte, les funcionalitats prioritàries i l’estructura inicial de l’aplicació. També es va decidir utilitzar una metodologia basada en sprints setmanals, de manera que cada fase del projecte tinguera uns objectius concrets i revisables.

## A més, es va preparar el repositori de GitHub, que serviria com a sistema de control de versions i com a eina de seguiment perquè el tutor poguera consultar l’evolució del projecte, revisar els canvis i proposar millores.

## Implementació

## Durant aquest sprint es va crear l’estructura inicial del projecte i es van preparar els primers fitxers necessaris per començar el desenvolupament. També es va configurar el repositori de GitHub i es van realitzar les primeres pujades de codi per deixar constància de l’inici del projecte.

## Les tasques principals realitzades van ser:

## Definició dels objectius generals del projecte

## Anàlisi dels requisits funcionals i no funcionals

## Identificació de les funcionalitats més importants

## Creació de l’estructura inicial del projecte

## Configuració del repositori a GitHub

## Planificació dels sprints següents

## Proves

## En aquest primer sprint les proves no es van centrar encara en funcionalitats finals de l’aplicació, sinó en comprovar que l’entorn de treball i l’estructura inicial funcionaven correctament.

## Es va verificar que el projecte es podia obrir i executar sense errors, que els fitxers principals estaven correctament organitzats i que la sincronització amb GitHub funcionava adequadament. També es va comprovar que els canvis pujats al repositori es visualitzaven correctament, permetent al tutor fer el seguiment del progrés.

## Les comprovacions realitzades van ser:

## Verificació de l’estructura inicial del projecte

## Comprovació de l’execució inicial de l’aplicació

## Revisió de la correcta sincronització amb GitHub

## Validació de la planificació inicial dels sprints

## 4.2. Sprint 2: Disseny de la interfície i estructura de l’aplicació

## Disseny de la solució

## En el segon sprint es va treballar principalment en el disseny visual i en l’estructura general de l’aplicació. L’objectiu d’aquesta fase era definir com es veuria l’aplicació, quines pantalles tindria i com es mouria l’usuari entre elles.

## Es va plantejar una interfície clara i senzilla, pensada perquè l’usuari poguera accedir fàcilment a les funcionalitats principals. També es va definir la navegació entre pantalles i l’organització dels elements visuals, mantenint una estructura coherent en tota l’aplicació.

## Aquesta fase va ser important perquè va permetre establir una base visual abans de començar amb la implementació més completa de les funcionalitats principals.

## Implementació

## Durant aquest sprint es van començar a crear les pantalles principals de l’aplicació i els primers components visuals. També es va preparar l’estructura de navegació, connectant les diferents parts de l’aplicació perquè l’usuari poguera desplaçar-se entre elles de manera intuïtiva.

## Les tasques principals realitzades van ser:

## Disseny de les pantalles principals

## Creació dels primers components visuals

## Definició de l’estructura de navegació

## Connexió inicial entre pantalles

## Organització dels elements de la interfície

## Adaptació del disseny a les necessitats del projecte

## Revisió del disseny per detectar possibles millores

## Proves

## Les proves d’aquest sprint es van centrar en comprovar que la interfície inicial funcionava correctament i que la navegació entre pantalles era adequada. També es va revisar que els elements visuals estigueren ben col·locats i que l’aplicació mantinguera una aparença coherent.

## Es va comprovar que les pantalles carregaven correctament, que els botons o elements de navegació funcionaven i que no hi havia errors visuals importants. També es va revisar que l’estructura creada permetera continuar amb la implementació de les funcionalitats principals en el sprint següent.

## Les comprovacions realitzades van ser:

## Verificació de la càrrega correcta de les pantalles

## Comprovació de la navegació entre pantalles

## Revisió de la distribució dels elements visuals

## Validació de la coherència del disseny

## Comprovació que l’estructura permetia continuar amb el desenvolupament

## 4.3. Sprint 3: Implementació de les funcionalitats principals

Disseny de la solució

En el tercer sprint es va treballar en la implementació de les funcionalitats principals de l’aplicació. L’objectiu d’aquesta fase era convertir l’estructura i el disseny definits en els sprints anteriors en una aplicació funcional.

Es van prioritzar aquelles funcions imprescindibles perquè el projecte complira el seu objectiu principal. També es va definir com es gestionarien les dades dins de l’aplicació, com es connectarien les diferents pantalles i quines validacions bàsiques serien necessàries per evitar errors en l’ús.

Aquesta fase va ser una de les més importants del projecte, ja que va permetre passar d’una estructura visual inicial a una versió funcional de l’aplicació.

Implementació

Durant aquest sprint es van desenvolupar les funcionalitats bàsiques i més rellevants del projecte. Es van connectar les pantalles creades anteriorment amb la lògica de funcionament de l’aplicació i es va implementar la gestió de les dades necessàries.

Les tasques principals realitzades van ser:

- Implementació de les funcionalitats principals de l’aplicació

- Connexió entre la interfície i la lògica del projecte

- Gestió de les dades necessàries per al funcionament

- Validació bàsica de les dades introduïdes per l’usuari

- Connexió completa entre les diferents pantalles

- Adaptació de la interfície a les funcionalitats implementades

- Revisió del comportament general de l’aplicació

Proves

Les proves d’aquest sprint es van centrar en comprovar que les funcionalitats principals funcionaven correctament. Es van realitzar proves manuals per verificar que l’usuari podia utilitzar l’aplicació segons el flux previst i que les dades es gestionaven de manera adequada.

També es va comprovar que les validacions bàsiques funcionaven correctament i que l’aplicació responia de manera adequada davant possibles errors o dades incorrectes. A més, es va revisar que la connexió entre pantalles i funcionalitats no generara errors durant l’ús.

Les comprovacions realitzades van ser:

- Verificació del funcionament de les funcionalitats principals

- Comprovació de la gestió correcta de les dades

- Prova de la navegació completa entre pantalles

- Validació de dades introduïdes per l’usuari

- Detecció i correcció d’errors inicials

- Revisió del comportament general de l’aplicació

## 4.4. Sprint 4: Proves finals, millores i documentació

## Disseny de la solució

En l’últim sprint es va centrar el treball en la revisió general del projecte, la correcció d’errors i la preparació de la versió final. L’objectiu principal d’aquesta fase era assegurar que l’aplicació funcionara correctament, que la interfície fora clara i que el projecte estiguera preparat per a la seua presentació.

També es van valorar possibles millores a partir de les revisions realitzades i del seguiment del tutor mitjançant GitHub. Aquestes millores es van prioritzar segons la seua importància, donant preferència a aquelles que afectaven el funcionament, la usabilitat o la comprensió del projecte.

A més, es va treballar en la documentació final, deixant reflectit el procés de desenvolupament, la metodologia utilitzada, les funcionalitats implementades i les proves realitzades.

## Implementació

Durant aquest sprint es van aplicar millores finals sobre l’aplicació i es van corregir els errors detectats durant les proves. També es va revisar la interfície per millorar l’experiència d’usuari i assegurar que totes les pantalles mantingueren una estructura coherent.

Paral·lelament, es va completar la documentació del projecte i es va actualitzar el repositori de GitHub amb els últims canvis, de manera que quedara registrada la versió final del desenvolupament.

Les tasques principals realitzades van ser:

- Correcció d’errors detectats en les proves

- Millora de la interfície i de l’experiència d’usuari

- Revisió del funcionament general de l’aplicació

- Optimització d’elements visuals i de navegació

- Realització de proves finals.

- Actualització del repositori de GitHu

- Elaboració i revisió de la documentació final

- Preparació del projecte per a la presentació

## Proves

Les proves d’aquest sprint es van centrar en comprovar el funcionament global de l’aplicació. Es van revisar totes les pantalles i funcionalitats per assegurar que el projecte complia els objectius plantejats inicialment.

També es van realitzar proves d’ús complet, simulant el comportament d’un usuari real dins de l’aplicació. D’aquesta manera es va poder comprovar que la navegació era correcta, que no apareixien errors importants i que les funcionalitats implementades responien de manera adequada.

Les comprovacions realitzades van ser:

- Prova completa del flux principal de l’aplicació

- Revisió de totes les pantalles

- Comprovació de la navegació general

- Validació del funcionament de les funcionalitats principals

- Detecció i correcció d’errors finals

- Revisió de la documentació

- Verificació de l’actualització correcta del projecte a GitHub

# 5. Conclusions i Treballs Futurs

## 5.1. Resum dels resultats

## El desenvolupament del projecte s’ha completat seguint una planificació dividida en quatre sprints setmanals. Aquesta organització ha permès avançar de manera progressiva, començant per l’anàlisi i la planificació inicial, continuant amb el disseny de la interfície i la implementació de les funcionalitats principals, i finalitzant amb les proves, millores i documentació.

## Com a resultat, s’ha aconseguit desenvolupar una aplicació funcional que compleix els objectius plantejats inicialment. Les funcionalitats principals han estat implementades correctament i s’ha comprovat el seu funcionament mitjançant proves manuals durant les diferents fases del projecte.

## L’ús de GitHub ha facilitat el control de versions i el seguiment del progrés per part del tutor, permetent revisar els canvis realitzats i aplicar possibles millores durant el desenvolupament.

## En conclusió, el projecte ha servit per aplicar de manera pràctica coneixements de planificació, disseny, desenvolupament, proves i documentació, obtenint una versió final estable i preparada per a la seua presentació.

## 5.2. Possibles millores

Tot i que el projecte compleix els objectius plantejats inicialment, es podrien afegir algunes millores en futures versions per ampliar les seues funcionalitats i millorar l’experiència d’usuari.

Una possible millora seria incorporar noves funcionalitats que complementaren les ja implementades, permetent que l’aplicació fora més completa i útil per a l’usuari. També es podria millorar la interfície visual, fent-la més atractiva, intuïtiva i adaptada a diferents tipus de dispositius.

Una altra ampliació interessant seria afegir un sistema de gestió de dades més complet, per exemple mitjançant una base de dades o serveis en línia, de manera que la informació poguera guardar-se i consultar-se de forma més eficient.

També es podrien implementar millores relacionades amb la seguretat, la validació de dades i el control d’errors, per garantir un funcionament més robust de l’aplicació.

Algunes possibles millores futures serien:

- Afegir noves funcionalitats complementàries

- Millorar el disseny visual i l’experiència d’usuari

- Adaptar millor l’aplicació a diferents mides de pantalla

- Incorporar una base de dades o sistema d’emmagatzematge més complet

- Millorar la validació de dades introduïdes per l’usuari

- Optimitzar el rendiment general de l’aplicació

- Afegir més proves per comprovar el funcionament del sistema

- Implementar noves opcions proposades pel tutor o pels usuaris

Aquestes millores permetrien continuar evolucionant el projecte i convertir-lo en una aplicació més completa, estable i preparada per a un ús real.